**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：11/1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 云作业平台 |
| 迭代名称 | 冲刺一 | 实际起止日期 | 10/12-11/1 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  分析需求，进行B/S架构设计，搭建与实现B/S架构，实现用户信息和课程功能（包括后端相应服务的开发，前端界面的开发，以及前后端交互），对架构原型进行各项功能测试和并行性等非功能测试，撰写相关的需求文档，设计文档和测试文档，解决技术风险。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  进行了功能测试，测试结果80%到90%任务完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  起初想要以微服务架构设计，但是技术原型设计出现严重落后导致进度严重落后，因而退而采用B/S架构 | | | |
| 经验和教训：  进度的估计不应过于乐观  应当对组内成员的水平有更好的了解来分配分工情况 | | | |