**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：11/22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 云作业平台 |
| 迭代名称 | 冲刺2 | 实际起止日期 | 11/2-11/22 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  1. 老师的作业发布功能 2. 用户的作业提交功能 3. 老师批改作业的部分功能和学生查看评分评价的功能 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  1. 完成了75%左右的功能 2. 系统的易用性较好，功能也比较完善 3. 研发进度有落后 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  交流和云开发合作不顺 | | | |
| 经验和教训：   |  | | --- | | 1. 由于开发组员本冲刺均因为现实原因缺席了几次组内开会和联合开发 2. 身为组长的我管理远程开发不利，造成进度落后和交流不顺，需要更加督促自己和成员 | | | | |