**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：12/13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 云作业平台 |
| 迭代名称 | 冲刺3 | 实际起止日期 | 11/23-12/13 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  云作业基本功能实现了75%  发生了需求变更  对原有代码进行重构和注释  更换配置环境  按照流程发起需求变更 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  本迭代发生了需求变更，本迭代进度推进较少，进度风险提高，需要加紧进度 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  stackholder改变，发生了需求变更，需要返工和代码重构 | | | |
| 经验和教训：   |  | | --- | | 发生了需求变更打乱了迭代内的计划 | | | | |