**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：1/7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | DALAB实验管理系统 |
| 迭代名称 | 冲刺4 | 实际起止日期 | 12/14-1/7 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  根据更新的需求实现了80%的功能 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  最终的项目完成度由于进度等各方面原因不算优秀，功能的基本测试通过 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  进度风险非常大 | | | |
| 经验和教训：   |  | | --- | | 发生了需求变更打乱了迭代内的计划  需要提高合作和并行开发的水平  进度的估计过于乐观 | | | | |